Besprechungsprotokoll

Termin: 10. Oktober 2019

Anwesend: alle

Protokollant: Markus Limbacher

Inhalt: Erstellen einer Kostenrechnung

Das Gehalt der unterschiedlichen Rollen wurde aus dem Internet entnommen und als Basis für die Rechnung genommen. Mehrere Quellen wurden gemittelt

|  |  |
| --- | --- |
| Software Developer | 55,16€ |
| Project Manager | 79,94€ |
| Product Manager | 78,02€ |
| Lead Developer | 62,65€ |
| Test Manager | 68,77€ |
| Technical Writer | 50,78€ |

Die benötigten Stunden werden auf Basis des Gantt-Charts hochgerechnet.

Problem: Kostenverteilung / -rechnung der letzten beiden Phasen die parallel laufen

Lösung: es wird mit 25 Tagen gerechnet und die Kosten werden 50/50 auf die beiden Phasen verteilt

174h (Eigenstudium) + 26h In den Vorlesungen --> 200h pro Person

200 \* 6 Personen = 1200 h für gesamtes Projekt

Pro geplanten Tag entspricht das 11.88h im gesamten Team --> 1.982h pro Person

(alle Werte sind gerundet, es handelt sich um Schätzwerte)

Running Costs: Visual Studio 40€ pro Monat pro Person

Keine Fixkosten

Nächstes Treffen:

Freitag, 11. Oktober 2019